# PROCESS IMPROVEMENT PROPOSAL

[HUMPHREY; 95]

| Nombre: | Julieta Gainzar Gonzalez | Fecha: | 25/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instructor: |  | #Programa: | Registro Escolar 1.2 |
| Proyecto: | Registro Escolar (módulos Estudiantes, Profesores y Cursos) | Nivel PSP: | PSP1 |

## PIP #1 — Descripción del Problema

Al contar el tamaño del código para la plantilla de estimación se vio que EstudiantesController y ProfesoresController miden 152 LOC cada uno y tienen la misma estructura de métodos (nuevo, guardar, eliminar, volver y búsqueda); solo cambian la clave y la edad mínima. Además, CursosController tiene 245 LOC, el 23% de las 1,086 LOC Java del sistema previo y más del doble que cualquier otra clase. Ese código repetido hay que corregirlo, probarlo y estimarlo dos veces, y una sola clase tan grande rompe el balance de tamaños "alrededor de medio" que pide la plantilla de estimación.

## PIP #1 — Descripción de la propuesta

Agregar al paso de diseño una revisión de duplicación y de tamaño por clase antes de codificar. Para estos módulos: pasar el comportamiento común (búsqueda en vivo, confirmación de baja, limpieza del formulario) a una clase base o a utilidades compartidas, y separar de CursosController lo relativo a inscripciones y exportación. Volver a contar LOC y repetir los casos de prueba de los tres módulos después del cambio.

Criterio de éxito: ningún controlador supera aproximadamente 150 LOC, el código común de Estudiantes y Profesores existe una sola vez y todos los casos de prueba siguen pasando.

## PIP #2 — Descripción del Problema

La estimación de tamaño y tiempo de este proyecto se hizo después de que el código ya existía. Una estimación retroactiva no demuestra qué tan bien se estima y no genera datos históricos confiables para PROBE; con el método D, sin historial, el tiempo y el tamaño dependen solo del juicio personal.

## PIP #2 — Descripción de la propuesta

En el siguiente cambio a Registro Escolar, abrir el proyecto en Process Dashboard antes de programar: llenar el Size Estimating Template y el plan en la fase de planeación, encender el cronómetro en cada fase y registrar cada defecto en el momento en que se encuentra. Al terminar, comparar lo estimado contra lo real y guardar esos datos como historial.

Criterio de éxito: el siguiente proyecto tiene estimación previa, Time Log y Defect Log completos, y permite calcular una regresión con al menos tres proyectos.

## Notas y Comentarios:

PIP #1 viene de las mediciones de LOC y de la estructura del código; no afirma que la duplicación haya causado defectos, eso se verifica al ejecutar los casos de prueba y registrar los defectos. PIP #2 reconoce que los datos de esta entrega son retroactivos. Los tiempos y defectos reales de esta entrega deben tomarse de Process Dashboard, y no estimarse de memoria, para que este documento coincida con el registro.